ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Веб-скрапер / парсер данных — сбор данных с сайтов и выгрузка в Excel / CSV / БД

# 1. Общее описание проекта

Разработка универсального сервиса (инструмента) для автоматического сбора структурированных данных с веб-сайтов — цен, товарных позиций, объявлений, контактов, отзывов и т. п. — с последующим сохранением результата в удобном для клиента формате: Excel, CSV или базу данных (SQLite / PostgreSQL / Google Sheets).

Цель — быстро продемонстрировать клиенту наглядный результат «было / стало»: неструктурированные данные на сайте → аккуратная таблица, готовая к использованию в работе, аналитике или CRM.

# 2. Целевая аудитория

- Владельцы интернет-магазинов — мониторинг цен конкурентов

- Агентства недвижимости — сбор объявлений с досок объявлений

- Отделы продаж / маркетинга — сбор контактов и лидов из открытых каталогов

- Аналитики и исследователи рынка — сбор товарных данных, отзывов, рейтингов

- HR / рекрутеры — сбор вакансий и резюме с job-бордов

# 3. Функциональные требования

## 3.1. Базовый функционал (MVP)

- Сбор данных с одного или нескольких заданных URL / списка URL

- Извлечение полей по CSS-селекторам / XPath (название, цена, ссылка, описание, телефон, e-mail и т. д.)

- Пагинация — обход нескольких страниц каталога/списка

- Сохранение результата в CSV и XLSX (с автоформатированием колонок)

- Логирование ошибок и пропущенных страниц

- Базовая защита от блокировок: задержки между запросами, ротация User-Agent

## 3.2. Расширенный функционал (по договорённости)

- Рендеринг JavaScript-сайтов (SPA) через headless-браузер

- Ротация прокси-серверов для обхода блокировок и капчи

- Периодический запуск по расписанию (cron) с накоплением истории (например, отслеживание динамики цен)

- Сохранение в базу данных (PostgreSQL / MySQL / SQLite) вместо/вместе с файлами

- Уведомления (Email / Telegram) об изменениях цены или появлении новых позиций

- Простой веб-интерфейс или Google Sheets для просмотра результатов без обращения к разработчику

- Дедупликация записей и очистка/нормализация данных (цены, телефоны, даты)

# 4. Технологический стек

| Компонент | Технология | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Язык | Python 3.11+ | Стандарт де-факто для скрапинга |
| Статический HTML | requests + BeautifulSoup | Быстро и просто для простых сайтов |
| Динамические сайты (JS) | Playwright / Selenium | Для SPA и сайтов с защитой от ботов |
| Массовый/асинхронный сбор | Scrapy | Если объём — тысячи страниц |
| Хранение результатов | pandas → XLSX/CSV, SQLite/PostgreSQL | По требованию клиента |
| Планировщик | cron / APScheduler | Для регулярного сбора |
| Прокси/анти-детект | Прокси-пул, случайные User-Agent, задержки | При необходимости обхода блокировок |

# 5. Архитектура решения

- Модуль конфигурации — список целевых сайтов, селекторы, правила пагинации (YAML/JSON-конфиг, чтобы не переписывать код под каждый новый сайт)

- Модуль загрузки страниц — HTTP-клиент или headless-браузер с ретраями и таймаутами

- Модуль извлечения данных — парсинг HTML по селекторам, приведение типов (цена → число, дата → ISO-формат)

- Модуль хранения — экспорт в CSV/XLSX и/или запись в БД

- Модуль логирования и мониторинга — фиксация ошибок, статистика по каждому запуску

# 6. Формат результата для клиента

Итоговая таблица должна содержать минимум следующие колонки (пример для интернет-магазина):

| Название товара | Цена | Ссылка | Наличие | Дата сбора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Смартфон Model X 128GB | 24 990 ₽ | example.com/item/123 | В наличии | 14.07.2026 |
| Наушники Model Y | 3 490 ₽ | example.com/item/456 | Под заказ | 14.07.2026 |

# 7. Юридические и этические ограничения

- Проверка robots.txt и пользовательского соглашения сайта-источника перед сбором данных

- Сбор только общедоступной информации, без обхода авторизации и капчи там, где это запрещено правилами сайта

- При сборе персональных данных (контакты, ФИО) — учёт требований законодательства о защите персональных данных (152-ФЗ / GDPR — в зависимости от юрисдикции клиента)

- Разумная частота запросов, чтобы не создавать чрезмерную нагрузку на сайт-источник

# 8. Этапы разработки и сроки (ориентировочно)

| Этап | Содержание | Срок |
| --- | --- | --- |
| 1. Анализ сайта-источника | Изучение структуры, проверка на JS-рендеринг и защиту от ботов | 0,5–1 день |
| 2. Прототип парсера | Сбор данных с 1 страницы, проверка полноты и точности | 1–2 дня |
| 3. Пагинация и массовый сбор | Обход всех страниц/категорий целиком | 1–2 дня |
| 4. Экспорт и оформление | Выгрузка в Excel/CSV с форматированием, тестовый прогон | 0,5–1 день |
| 5. Доп. функции (если нужны) | Расписание, БД, уведомления, прокси | по объёму |
| 6. Сдача и демонстрация | Демо «было/стало», передача исходников и инструкции | 0,5 дня |

# 9. Модель ценообразования (варианты)

- Фиксированная цена за разовый скрапер под конкретный сайт — самый частый и понятный клиенту вариант

- Абонентская плата за регулярный сбор данных по расписанию (мониторинг цен/объявлений)

- Почасовая оплата для сложных проектов с неопределённым объёмом работ (обход защиты, множество источников)

# 10. Риски и ограничения

- Изменение вёрстки сайта-источника может потребовать доработки селекторов

- Сайты с сильной защитой от ботов (Cloudflare, капча) могут требовать дополнительных инструментов и увеличивать сроки/стоимость

- Правовые ограничения на использование собранных данных — ответственность за соблюдение оговаривается отдельно с клиентом

# 11. Критерии приёмки

- Итоговый файл (Excel/CSV) содержит все согласованные поля без пропусков более 2–3% строк

- Скрипт успешно повторно запускается и обновляет данные без ручных правок

- Клиенту передана инструкция по запуску (или готовое приложение/интерфейс, если предусмотрено)